Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Trevano |
| Data | 10.11.2017 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Nadir: |
| Dyuman: Ho costruito assieme a Nadir una struttura base che calcola il tempo di reazione di pressione di un pulsante e in seguito insieme a Luca abbiamo iniziato a fare la prima modalità. |
| Erik: |
| Luca: Oggi ho iniziato a creare assieme a Dyuman il codice per la prima modalità. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Nadir: |
| Dyuman: Driver di Arduino mancante, risolto grazie all’aiuto di un compagno che aveva quello corretto.  Confusione nel fare la prima modalità, abbiamo perso un sacco di tempo cercando di trovare la soluzione migliore, senza successo. |
| Erik: |
| Luca: Abbiamo avuto svariati problemi nella scrittura del codice in Arduino. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Nadir: |
| Dyuman: In ritardo. |
| Erik: |
| Luca: In ritardo. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Nadir: |
| Dyuman: Finire la modalità 1 e farne almeno altre 5. |
| Erik: |
| Luca: Finire la prima modalità. |