Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Trevano |
| Data | 02.03.2018 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Nadir: Oggi ho completato il collegamento arduino->database->php dopo qualche problema riscontrato e risolto assieme a Dyuman. In seguito ho contribuito al montaggio della batak. |
| Dyuman: Dopo aver completato il collegamento tra parti assieme a Nadir, ho completato l’hub principale, testato le modalità e cercato di ottimizzarle e aiutato con l’assemblaggio della batak machine. |
| Erik: Oggi ho saldato sul backpack dei 4 sette segmenti i piedini e sono funzionanti, avendoli testati. Ho utilizzato ilsito <https://learn.adafruit.com/adafruit-led-backpack/0-dot-56-seven-segment-backpack>. Nel sito è spiegato come collegare e vedere gli esempi per la libreria da utilizzare che mi son fatto passare dal gruppo di Alessia, Alessandro, Joey, Giairo. |
| Luca: Oggi ho lavorato tutto il giorno sulla creazione di un file .ino che gestisse un telecomandino a infrarossi con lo scopo di selezionare la modalità che si desidera giocare.  Questo file verrà integrato assieme a tutti gli altri in un unico file .ino che gestirà tutte le modalità e la loro selezione. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Nadir: |
| Dyuman: Ho riscontrato errori prima non presenti in quasi tutte le modalità, problemi nati dall’integrazione l’una con l’altra. Ho provvisto a risolvere la maggior parte di essi durante tempo supplementare alle lezioni. |
| Erik: La batak non è stata completata durante le lezioni e neanche con tempo supplementare nel pomeriggio. Sarà necessario tornare a scuola a completarla nel weekend. |
| Luca: |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Nadir: Batak non terminata. |
| Dyuman: Batak non terminata.Modalità previste non completamente implementate. |
| Erik: Batak non terminata. |
| Luca: Batak non terminata. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Nadir: |
| Dyuman: Completare batak e risolvere problemi delle modalità. |
| Erik: Completare batak. |
| Luca: |