Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Trevano |
| Data | 09.02.2017 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Nadir: Oggi abbiamo discusso con Francesco Mussi sugli obbiettivi da raggiungere nelle prossime settimane e di come revisionare la nostra documentazione. Inoltre ho speso il mio tempo nel creare una pagina di login e registrazione per gli utenti di espoprofessioni. |
| Dyuman: |
| Erik: Oggi dopo aver chiarito con Francesco Mussi sul da farsi per il progetto, mi è stato dato lcd. Al posto di utilizzare i due sette segmenti da quattro utilizzaimo lcd ma non il TFT che ci è statio consegnato dal professore Barchi. Il lavoro è stato facile avendo già parte del codice dall’anno prima, ho solo dovuto capire nuovamente come funzionasse. |
| Luca: Ad inizio lezione abbiamo fatto una riunione con Francesco Mussi che ci ha permesso di capire quale fosse la direzione da prendere e gli obiettivi del nostro progetto. Ci sono stati evidenziati diversi problemi inerenti alla documentazione che dovrà essere corretta e aggiornata, aggiungendo le cose nuove.  Oggi oltre a quello ho lavorato interamente sulla modalità 23 concludendola, in modo che la prossima lezione si possa passare a fare altro. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Nadir: Nessuno |
| Dyuman: |
| Erik: Il problema più grande è stato comprendere la libreria corretta da utilizzare visto che ne possedevo due simili. Dopo svariate prove e controlli dei metodi delle due librerie ho trovato la libreria corretta ho fatto della prove per vedere come far funzionare correttamente lcd e il tutto è andato per il meglio. |
| Luca: Nessuno. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Nadir: In anticipo |
| Dyuman: |
| Erik: Tutto a posto quasi in linea |
| Luca: Sono in linea rispetto alla pianificazione. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Nadir: Collegare la parte hardware con la pagina php |
| Dyuman: |
| Erik: |
| Luca: La prossima giornata di lavoro sarà incentrata sulla creazione di altre modalità, se non è richiesto un aiuto da qualche compagno di gruppo. |